海口国家高新区管委会

2013年工作总结及2014年工作计划

2013年，海口国家高新区按照市委、市政府总体部署，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实全省园区工作会议精神，以提升园区综合竞争力为目标，以美安科技新城建设为重点，大力强化发展措施，着力转变发展方式，全面优化发展环境，园区建设继续保持良好发展的势头。

一、2013年园区工作基本情况

（一）园区经济保持平稳增长

在烟草制造业、新能源产业、医药产业继续保持快速增长的拉动下，前三季度园区完成工业总产值84.3亿元，同比增长26.3%，完成全年计划目标的70%，企业产销比为97.8%，保持在正常区间；园区高新技术企业工业总产值完成48.6亿元，同比增长50%，占园区总产值的58%；实现工业增加值29亿元，同比增长84.3%；实现工业企业主营业务收入82亿元，同比增长27%；实现工商税收7.4亿元，同比增长61%。企业利润总额完成8.3亿元，同比增长41%。预计年底可完成工业总产值120亿元。

主导产业均保持快速增长。园区各产业中除机电制造业和食品饮料及农副产品加工业出现产值下降外，新能源、制药、汽车零配件、包装印刷、烟草制造等主要产业均保持增长。其中：海南英利新能源公司完成总产值23.3亿元，同比增长42.3%，拉动园区新能源光伏产业继续保持增长态势；制药产业保持较快增长，完成工业总产值19亿元，同比增长21%，齐鲁制药在“一企一策”的政策拉动下，产值实现79%的增长;园区汽车零配件产业出现企稳回升，完成工业总产值5.9亿元，同比增长4.5%；印刷包装产业受赛诺拉动，完成工业总产值5.5亿元，同比增长157%。

财税收入大幅提高。2013年高新区税收完成82983万元，同比上年增收21121万元，增长34%，完成年度计划72000万元的115 %。其中，国税40307万元，同比上年增加20580万元，增长104.32%；地税42676万元，同比上年增加541万元，增长1%。

招商引资成果显著。前三季度，高新区共完成立昇、省标准计量中心、齐鲁制药三期、飞利药业、信荣橡胶机械等5个项目的正式签约，合同计划投资额达7亿元，预计达产产值将达11亿元。其中计划投资近5亿元的“立昇膜分离设备研发制造及应用产业化基地”项目已经实现动工建设。

（二）美安科技新城建设全面推进

2月25日，美安科技新城一期正式动工建设，代建项目工作已全面启动。目前，各项工作正在全力推进。其中：规划编制工作，1月31日，美安科技新城总体规划通过第十四次海南省城乡规划委员会，2月20日省政府正式批复，4月25日美安科技新城一期控制性详细规划获得通过，同步启动的美安科技新城给排水规划、电力专项规划、燃气专项规划、交通及道路专项规划、通讯专项规划及防洪排涝（水系）专项规划均已完成，总体规划环境影响评价已报省国土环境资源厅审批；土地征收工作，美安一期2013年计划征地5000亩，预计年底前完成土地征收7439亩（尚未包括物流园），完成全年工作目标的149%；投融资工作，与国开行、农信社等多家金融机构进行了洽商，其中市农信社7亿元贷款累计提款5.67亿元,预计年底前完成总投资8.25亿元（尚未包括物流园投资），完成全年工作目标的 152%，超额完成了与市政府5.4亿元投资计划；基础设施建设工作，美安科技新城主要路网采取BT模式融资建设， A区由太平洋建设集团有限公司中标建设，现已开辟540米施工便道，完成道路清表9公里，路基成形4公里，以及临水临电、项目指挥部施工；7月15日完成B区项目招投标工作，中国公路工程咨询集团有限公司中标，并于8月25日进场，完成美安大道2.8公里清表及北段20万立方的土方工程，现场指挥部建成并入驻；C区已完成项目建议书、立项等前期工作，并于10月29日发布招标公告。

（三）园区基础设施建设扎实推进

全年园区基础设施有英利污水处理厂工程、药谷工业园的高新区创业孵化中心项目(一期)工程等9个主要项目。从加强园区代建工作管理入手，加快园区基础设施的建设力度，使开发格局、配套设施进一步到了拓展和完善。其中：云龙产业园纵一路C段雨水工程已完成总工程量的55%，路基工程正在施工，完成总填方量的78%；纵一路11号和12号地块土方平整工作已完成，2号和3号地块正在施工；基础设施及配套（道路工程二期）项目已完成立项批复、北区可研批复、横二路西段等四条道路工程初设概批复，施工图设计、工程量清单及招标控制价编制工作也已完成，11月4日发布招标公告；云龙产业园110KV线路迁移项目已完成工程量的20%；污水处理厂项目建设已基本完成，正在试运行；横三路、横四路道路工程已完工；休闲步道工程已完成总工程量的95%。狮子岭工业园二期基础设施项目已完成火炬路征地范围内污水管沟开挖，并进行路表土方清理，创新路雨水管沟开挖；英利污水处理厂工程已完工并移交水务集团接管。药谷工业园内海口国家高新区创业孵化中心项目(一期)工程已完成主体结构封顶和室内墙体砌筑,室外干挂石材施工完成60%，目前正在开展室内抹灰批荡及门窗安装工作；港澳路南段道路续建工程因征地和概算调整问题尚未开工，争取2014年上半年动工。

（四）园区国际化水平得到有效提升

以国家级平台创建为依托，成功申报了国家科技部“海口国家绿色科技产业国际创新园”项目，园区国际化水平得到快速提升。 1月9日，海口绿科园正式揭牌、落户高新区，成为全国第十个国家级国际科技合作基地。目前高新区已完成了与北京寰能天宇、海南伊万诺等9家企业项目签约 。海口绿科园的落户将有力地推进国内资本与国外先进技术在我区的融合，快速提升高新区国际化水平，也将对全省产业转型发展产生深远影响。

（五）科技创新步伐进一步加快

1.深入开展高新技术企业和创新型企业培育工作。今年，园区共有海南华福、海南元创、合瑞制药、清华显示器、通达排气、宇龙汽车、海之润等7家企业通过高企认定，超过年初预期；新增4家市级创新型企业，高新区内创新型企业达到19家，占全市的57.5%。探索产学研合作新模式，与海南大学签署《战略合作框架协议》，进一步加强产学研合作，建立产学研合作平台。

2.积极引导，鼓励企业申报各类科技计划项目。海南赛诺申报国家工程研究中心，已获相关部门批复，成为我省首个国家级研发中心；推荐3个项目为国家重大新药创制项目，超过全省申报总量的一半；推荐1项国家科技计划2014年备选项目，1项国家科技重大专项。今年高新区共有14家企业的91个项目通过研发费用税前加计扣除技术鉴定，占我市项目总数的51%；涉及研发费用7208万元，占全市的53%，其中2家企业研发费用超千万，有效激励企业加大创新力度。

3.知识产权工作取得新成效。今年5月我区正式获批，成为我省首个国家知识产权试点园区。区内企业共申请专利近200项，占全市1/3；齐鲁制药（海南）有限公司、海南碧凯药业有限公司、海南康芝药业股份有限公司和海南立昇净水科技实业有限公司包揽2012-2013年度海口市4项专利金奖；海南赛诺和皇隆制药获得专利优秀奖；海南英利获得国家知识产权战略实施先进集体称号。

4.积极实施质量兴区、人才强区和名牌战略。制定《海口国家高新区人才特区建设实施方案（2013-2015）》；组织园区企业统一申报专业技术人才补贴；引导海口药谷工业园申报“全国知名品牌示范园区”；推进海南国际创意港完成国家广告产业园项目申报工作，国家财政部已下达省财政厅2013年广告园区试点资金预算2500万元。园区现有高级职称127人，博士24人，2013年共吸纳高校毕业生890人。海南康芝药业股份有限公司成为海口国家高新区首个博士后工作站，标志着园区博士后工作站实现零的突破，园区高层次人才引进和培养工作迈上新的台阶。

5.加快两化融合，探索孵化器运营管理新模式。编制完成《海口国家高新区科技企业孵化器运营方案》、《海口国家高新区科技企业孵化器发展战略研究》；编制《海口高新区两化融合调查研究报告》和《海口高新区两化融合推进方案》并通过专家评审。今年，绿科园项目获得海南省园区建设专项资金340万、省重大科技计划项目扶持经费550万（为期3年，每年经费支持500万左右），其中大部分资金用于支持科技企业孵化器建设，为孵化器的顺利建设和运营提供保障。

（六）改革创新的先行先试作用更加突出

在各项工作中，我们力求做到创新思路，敢于尝试，寻求突破，及时总结。体制创新上，积极推动《海口国家高新技术产业开发区条例》制定工作，于2013年1月15日获省人大批准，3月1日正式颁布实施，标志着海口国家高新区体制机制改革实现历史性的突破。管理创新上，引入ISO9001质量管理体系认证工作，在管委会内部导入质量管理体系，在本省也属首次；在园区内部建立了智慧园区信息化管理平台，园区管理走上了信息化、规范化、科学化轨道。服务创新上，利用高新网、高新企业之家等媒介对园区信息进行动态发布并及时互动，解决园区企业问题，利用网络平台为企业服务，增强了服务意识，提高了服务效能。在项目推进上，创新实行了“六个一”工作模式。即：规范一个快速的审批流程（由原来44 个工作日压缩为17 个工作日）、创立一个有效的服务模式（设立了分园区服务中心） 、营造一个良好的投资环境、落实一个稳定的推进制度、采取一个有力的督办方式、组建一个完善的组织机构。由于推进有力，亚洲制药、海南英利1000兆瓦晶硅太阳能电池项目等11个省市重点项目进展顺利。

（七）安全生产形势持续稳定

严格落实一岗双责和安全生产责任制，全区安全生产形势持续稳定好转。举办安全生产培训班，共79家企业、110人参加培训；开展安全生产大检查行动，对辖区内105家(创意港按一家计算)加工制造类商贸企业和建筑施工单位进行了全面、深入、彻底的拉网式安全生产大检查，下发隐患整改通知105份，目前66家企业已交整改报告；依法查处劳动违法案件，2013年已处理10起，投诉数量同比下降65%，期限内结案率均为100%，共涉及人数19人、涉及金额261180元，维护了园区的稳定与和谐；加大对企业签订劳动合同的监督力度，园区投产企业共计84家（创意港按1家计算），已备案企业81家，备案率为96.4%，劳动合同签订率为90.71%；加大巡查力度，共检查企业84家，施工项目22处，及时发现劳动用工违规情况并责令整改，有效地预防了群体讨薪事件的发生。园区没有发生安全生产事故，与去年相比，事故起数、死亡人数、直接经济损失三项指标呈下降及持平态势。

二、2014年工作思路

（一）抓好经济运行，力争园区工业总产值实现新突破

加强企业经营效益、投资到位情况、科技创新、财政税收等全区各方面经济运行监测，利用好高新区统计指标体系，提高统计数据的准确性和时效性，采取更加全面的指标分析监测园区经济运行情况，并定期召开园区经济运行分析会和到企业走访调查，保障水电气等生产资料的供应，提高为企业服务水平，2014年力争实现园区工业总产值140亿元。

（二）全面加强产业招商，进一步提高项目转化效率

积极应对土地资源日益紧缺，出口退税政策调整等新形势，积极创新招商思路，提高招商效率。将2014年产业招商的重点布局到美安科技新城；推进市内企业金盘电器、威特电器、海宇等重大异地技改扩产增能项目的签约；争取实现美安科技新城3-5个产业项目取得实质性进展，云龙产业园引进3-5个产业项目；引进重点企业，开展园中园招商，配合做好新海物流园和广告产业园入园项目的招商和监管工作。

（三）以美安科技新城为重点，推进园区重点项目建设

1.加大美安科技新城融资力度，拓宽融资渠道，2014年力争融资到位15亿元，保证美安建设需要；加快推进美安一期建设步伐，完成投资15亿元（含征地费用、工程费用）；新增土地征收7000亩，完成美安一期已征地供地范围的“三通一平”，力争“七通一平”。

2.着力推进项目合作及土地经营工作。一是推进药谷孵化器45亩及药谷112亩商住用地开工建设，力争孵化器封顶，商业开发项目一期完成地下工程达到±0.00；二是完成美安科技新城一期735亩工业用地注资业务;三是完成区外补偿1903亩土地选址及长影地块297亩土地规划调整、征地等工作；四是完成2013年落实的3300亩新增建设用地指标报批及注资、办理土地使用权证工作；五是力争落实2014年所需的新增建设用地指标；六是完成云龙产业园商住用地规划调整；七是做好美安行政中心、美安标准化厂房、海马三期项目包装策划等前期工作。

3.确保完成代建项目的各项工作任务目标。一是确保云龙纵一路C段及土方工程未征地范围内的土方工程在具备施工条件后两个月内完工；二是创业孵化中心一期项目2014初竣工验收；三是狮子岭二期项目2014年1月31日前完成路基工程、排水工程，累计完成投资1400万元，4月底竣工验收；四是椰海大道A段项目2014年5月完成路基工程，2014年10月完成项目建设并竣工验收；五是云龙产业园基础设施及配套二期项目横二路西段和纵四路2014年9月份竣工验收，横四路西段和横五西段年底竣工验收。

4.对入园项目全程跟踪服务，定期举行项目推进协调会，经常走访项目现场，及时了解协调入园项目建设中的各种问题，着力推进英利1GW光伏产业基地、万特制药二期、新海物流园等项目的开工建设，积极跟踪项目进展，确保立昇超滤膜基地一期竣工、试投产；推进云龙产业园一批签约项目的开工建设。

（四）构建园区科技创新体系，增强园区内生增长力

1.加快推进科技平台建设，构建园区科技创新体系，加速科技创新平台、公共服务平台和孵化器建设。

2.组织实施园区科技攻关计划，加大对龙头企业的扶持，鼓励并组织有科研基础的企业，独立承担产业化前景良好的重大项目、国家863计划、技术创新平台建设计划（攻关计划）、火炬计划等国家科研项目。

3.积极引导和支持园区企业加大研发投入，加大科技创新力度，增强企业自主创新能力，继续开展高新技术企业和创新型企业培育工作。争取新增高新技术企业5家、市级创新型企业3家。

4.加强区域科技合作与交流。坚持开放带动战略，充分利用目前海南省与外部建立的各种平台展开科技合作与交流，积极参与泛珠三角“9+2”区域合作、中国-东盟合作等。

5.加强与高等院校、科研院所和其他工业区的交流。充分重视岛内的科研力量，积极与省内科研院所合作交流，重点包括海南省农科院、中国热带农业科学院、海南大学、海南医学院等，争取与这些科研院所联合建立研发中心、研究实验室和试验基地，并争取吸引他们到高新区建立科研平台；共同承担项目的开发研究，实施一批国家和省级重大科研项目。争取到2014年底，有10家高新技术企业与国内外科研院所建立合作关系。

6.积极培育全国知识产权试点（示范）企事业单位。在生物制药、汽车制造、新材料新能源和文化创意产业领域选择骨干企业进行重点培育，通过建立健全企业知识产权工作体系和管理制度，使企业知识产权工作向规范化、制度化方向发展，促进一批拥有自主知识产权产品的企业发展壮大，争创国家知识产权示范单位。

（五）加强自身建设，提高办事效率和服务水平

根据中央统一部署，开展党的群众路线教育实践活动，紧紧围绕保持和发展党的先进性和纯洁性，以为民务实清廉为主要内容，切实加强全体党员群众观点和党的群众路线教育，把贯彻落实中央八项规定精神作为切入点，着力解决突出问题。把教育实践活动的主要任务聚焦到作风建设上，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“四风”问题，努力提升机关形象，确保政令畅通。

海口国家高新区管委会

2013年12月2日